| УТОЧНЕНИЕ разработчика по результатам тестирования (отчет от 04.11.2025 №795-20-02-04-003/1895). |  |
| --- | --- |

| № | Контролируемые показатели | Реализация, заявленная в рамках ПР и реализованная функциональность | Результат проверки | Замечания, предложения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IIS.PTS. Транспорт. Перечень процедур работы с файлами согласно настройкам | В ПР: Реализовано: | Продолжить реализацию | Пункт приведен для наглядности понимания объема выполненной реализации. Объем заявленных, как реализованные операций по отношению к предыдущему не изменился. Реализован не полный перечень операций. По реализованным операциям имеются замечания и предложения, изложенные ниже. (повторно) | Что это значит? Нужно добавить новые операции? А где их описание? Операции PACK, ATTR, FTPDLD, FTPULD предоставлены в перечне для реализации при дальнейшем развитии Транспорта. Функционально доступ к ним закрыт при настройке Задачи |  |  |  |  |
|  | IIS.PTS. Транспорт. Главный экран: Список задач | См. ПР Платежно-транспортная система. Транспорт файлов См. Отчет от 12.06.2025 №795-20-02-04-003/1046 | Реализовано не в полной мере. Устранить замечания | - Реализовать Фильтр (повторно) - Поиск по заданной Группе рассылки не работает - Реализовать обновления списка (повторно). | - Какие фильтры, по каким полям? Фильтр должен быть реализован по всем полям. Для любого экранного представления в табличном виде д.б. элементарные средства навигации: фильтр, поиск, сортировка… - Работает Данное утверждение должно быть подтверждено Отчетом о проведении ПФТ разработчиком - Есть 2 кнопки для обновления Данное утверждение должно быть подтверждено Отчетом о проведении ПФТ разработчиком |  |  |  |  |
|  | IIS.PTS. Транспорт. Элементы интерфейса пользователя: Группы рассылки | См. ПР Бизнес-объект SM: Мониторинг системы. Рассылка сообщений. См. Отчет от 12.06.2025 №795-20-02-04-003/1046 | Реализовано. Имеются замечания и предложения | - Нет общего списка пользователей с указанием номера Группы рассылки. Например, в SAP отображаются все Группы рассылки и все пользователи. При необходимости можно установить фильтр по Группе или по Пользователю. - Отсутствует возможность редактировать Группу рассылки: Внутри Группы отсутствует информация о текущей группе. - Отсутствует возможность копирования и редактирования адресатов. - Добавление нового адресата. Отсутствуют элементарные контроли корректности ввода значений и обязательности заполнения полей. (повторно) При сохранении адресата с незаполненными данными (не указано, что поле обязательное для заполнения) и некорректно указанным табельным номером, осуществляется переход на страницу со следующим содержанием: Выйти из этого режима можно только при нажатии кнопки Назад в браузере. Запись не сохраняется, записи об ошибке при добавлении адресата нет. | - А как я раньше мог догадаться что нужна такая страница, если по ней нету никакого ТЗ? Нету описания кнопок, которые должны быть на этой странице. Общий список реализован с фильтрами по группе и по пользователю. Данное утверждение должно быть подтверждено Отчетом о проведении ПФТ разработчиком - Реализовано Данное утверждение должно быть подтверждено Отчетом о проведении ПФТ разработчиком - Копировать адресата внутри группы, а как это должно работать? А что редактировать? Сейчас сделано так, что вводится табельный номер и по табельному вытягиваются данные по человеку из сапа, а далее будет вытягиваться из нового решения, поэтому редактирование это тоже самое, что удалить и добавить нового адресата. Даны пояснения в рабочем порядке Описал выше Данное утверждение должно быть подтверждено Отчетом о проведении ПФТ разработчиком |  |  |  |  |
|  | IIS.PTS. Транспорт. Задачи: настройка и выполнение | См. Отчет от 12.06.2025 №795-20-02-04-003/1046 | Реализовано. Устранить замечания | - Открывая Действия задачи, не ясно, к какой задаче они относятся: Есть Кнопка Информация, при нажатии на которую, отображается информация о задаче, но это дополнительные действия со стороны пользователя. Пример: Это касается и Свойств операции: Пример: Четко видно к какой задаче, к какой операции относится данная настройка - Установка лимита выполнения Задачи работает некорректно (повторно). - Устранить некорректную навигацию между окнами. Навигация только средствами браузера. (повторно) | В Свойствах операции не исправлено, устранить. - Исправлено Данное утверждение должно быть подтверждено Отчетом о проведении ПФТ разработчиком - Где именно некорректная? Это веб-приложение, а значит оно всегда используется с помощью браузера, это тоже самое что и в сапе использовать эти кнопки На данном этапе вопрос закрыт, будет рассмотрен при ФТ |  |  |  |  |
|  | IIS.PTS. Транспорт. Задачи: настройка и выполнение | Шаг - единица действия, выполнеяемая в рамках Задачи. Содержит только одну Операцию. На каждом шаге можно установить Прерывание (если нет файлов по заданной маске, задача дальше не выполняется). См. ПР Платежно-транспортная система. Транспорт файлов См. Отчет от 12.06.2025 №795-20-02-04-003/1046 | Реализовано. Устранить замечания | - При копировании Шага, новый Шаг не отображается в перечне Действий задачи: Для того, чтобы информация актуализировалась необходимо перейти на вкладку Задачи и открыть нужную Задачу: Новый Шаг при копировании должен появляться на экране без дополнительных манипуляций и задержек. - При установленном Прерывании, не находя в источнике файлов по заданной маске, Задача выключается, что недопустимо. Суть Прерывания в том, что, если в Источнике нет файлов по заданной маске, Задача не переходит к выполнению следующих шагов. | - Исправлено Данное утверждение должно быть подтверждено Отчетом о проведении ПФТ разработчиком - Исправлено см.п5.3 Отчета |  |  |  |  |
|  | IIS.PTS. Транспорт. Вкл/Выкл Шагов | Вкл/Выкл Шагов При необходимости можно Вкл/Выкл определенный шаг, при этом задача продолжит работать. Контроль: если в Задаче имеются выкл Шаги и Задача при этом включена (активна), в HCL Notes/Domino приходит соответствующее сообщение-предупреждение. | Реализовано не в полном объеме. Продолжить реализацию | - Реализовать контроль на наличие выкл Шагов и выкл Задач, и наоборот, с направлением сообщения службе сопровождения. (повторно) | - Всё и так работало На момент тестирования оповещение не работало. Данное утверждение должно быть подтверждено Отчетом о проведении ПФТ разработчиком |  |  |  |  |
|  | IIS.PTS. Транспорт. Наличие файлов | Наличие файлов (на определенном Шаге) в источнике на текущий момент. Возможность просмотреть список файлов. | Не реализовано | - Наличие файлов в источнике не отображается. Пример: (повторно) | - Исправлена вёрстка страницы, теперь видно См. Отчет п.7.1, 7.2 |  |  |  |  |
|  | IIS. PTS.TRT. Настройка Операции копирования | См. ПР Платежно-транспортная система. Транспорт файлов См. Отчет от 12.06.2025 №795-20-02-04-003/1046 | Реализовано. Устранить замечания | - При установке контроля ВСЕГДА в источнике и контроля ПЕРЕЗАПИСЬ в назначении, задача отрабатывает корректно, но в Журнале нет информации о том, что выполнен контроль в назначении ПЕРЕЗАПИСЬ: - При установке контроля ВСЕГДА в источнике и контроля ПЕРЕМЕНОВАТЬ в назначении, задача отрабатывает корректно, но в Журнале нет информации о том, что выполнен контроль в назначении ПЕРЕИМЕНОВАТЬ. Должна быть запись о том, какое имя файла было, какое стало. Пример: (повторно) - Реализовать обновление списка в Журнале. | 1.Добавлено больше записей в журнал. Данное утверждение должно быть подтверждено Отчетом о проведении ПФТ разработчиком Добавлено больше записей в журнал. Данное утверждение должно быть подтверждено Отчетом о проведении ПФТ разработчиком 3. Данное утверждение должно быть подтверждено Отчетом о проведении ПФТ разработчиком |  |  |  |  |
|  | IIS.PTS. Транспорт. Свойство операции: копирование | Свойство Операции «Копирование» Настройка включает: -Файл есть в Источнике (ALWAYS, ONEDAY) -Файл есть в Назначении (OVR-перезапись, RNM-переименование, ERR-ошибка) -Контроль дублирования по Журналу (NOCTRL- не контролировать, INADAY- в течении дня) -Сортировка (NAME-имени, NM_DSC-по имени по убыванию, TIME-по времени, TM_DSC-по времени по убыванию, SIZE-по размеру, SZ_DSC-по размеру по убыванию, NOSORT-не сортировать) -Количество файлов (0-все) -Сканирование файлов с атрибутом (V-видимый, H- скрытый, A- архивный, R- для чтения, X-все) -Информирование о выполнении Шага (флаг об успешном выполнении операции) -Группа рассылки – группа на которую отправляется сообщение об успешном выполнении Шага -Доп. текст сообщения – текст сообщения для информирования | Реализовано. Устранить замечания | - Информирование о выполнении Шага не работает. - Учесть замечания п.8 | - Работает Данное утверждение должно быть подтверждено Отчетом о проведении ПФТ разработчиком |  |  |  |  |
|  | IIS. PTS.TRT. Настройка операции Перемещения | См. ПР Платежно-транспортная система. Транспорт файлов См. Отчет от 12.06.2025 №795-20-02-04-003/1046 | Реализовано. Устранить замечания | - Перемещение файлов без доп.настроек: Запись в Журнале: Помещаем в Источник файлы, которые уже обрабатывались. В Журнале запись: Задача обнаруживает файлы в источнике, завершает работу. О причине завершения работы ничего не сказано. - Перемещение файлов с доп. настройками: - Заменить «Редактировать» на «Добавить». В Журнале записи о переименовании файлов нет. - Дублирование по Журналу. Не работает. Файлы остаются в источнике, задача их считывает и не берет в обработку. При этом новые файлы обрабатываются. (в источнике 3 файла, по которым сработал контроль на дублирование). При дублировании, задача должна прекратить работу. - При Перезаписи и Переименовании в назначении отсутствуют соответствующие записи в Журнале. |  |  |  |  |  |
|  | IIS.PTS. Транспорт. Свойство операции: перемещение | Свойство Операции «Перемещение» Настройка включает: -Файл есть в Назначении (OVR-перезапись, RNM-переименование, ERR-ошибка) -Контроль дублирования по Журналу (NOCTRL- не контролировать, INADAY- в течении дня) -Сортировка (NAME-имени, NM_DSC-по имени по убыванию, TIME-по времени, TM_DSC-по времени по убыванию, SIZE-по размеру, SZ_DSC-по размеру по убыванию, NOSORT-не сортировать) -Количество файлов (0-все) -Сканирование файлов с атрибутом (V-видимый, H- скрытый, A- архивный, R- для чтения, X-все) -Информирование о выполнении Шага (флаг об успешном выполнении операции) -Группа рассылки – группа на которую отправляется сообщение об успешном выполнении Шага -Доп. текст сообщения – текст сообщения для информирования | Реализовано не в полной объеме | - Дублирование по журналу работает некорректно (см. п.10) - Выбор Группы рассылки не является обязательным, должна быть возможность выбрать вариант без указания Группы. Этот вариант должен быть по умолчанию. - Реализовать Информирование о выполнении Шага. - Реализовать возможность удаления Доп.свойств Операции (это касается всех операций). | - Если не нужно информировать поле скрывается Реализовано Данное утверждение должно быть подтверждено Отчетом о проведении ПФТ разработчиком - Было реализовано ранее На момент тестирования Информирование не работало - Реализовано Данное утверждение должно быть подтверждено Отчетом о проведении ПФТ разработчиком |  |  |  |  |
|  | IIS. PTS.TRT. Настройка операции удаления | См. Отчет от 12.06.2025 №795-20-02-04-003/1046 | Реализовано. Устранить замечания | - Убрать поле «Назначение». Для операции Удаления необходим только источник. (повторно). | - Исправлено Данное утверждение должно быть подтверждено Отчетом о проведении ПФТ разработчиком |  |  |  |  |
|  | IIS.PTS. Транспорт. Свойство операции: удаление | Свойство Операции «Удаление» (в источнике) Настройка включает: -Информирование об успехе -Группа рассылки -Доп.текст сообщения | Реализовано. Устранить замечания | - Выбор Группы рассылки не является обязательным, должна быть возможность выбрать вариант без указания Группы. Этот вариант должен быть по умолчанию. - Реализовать Информирование о выполнении Шага. | - Изменено Исправлено - И так работало, если правильно указать почту На момент тестирования Информирование не работало |  |  |  |  |
|  | IIS.PTS. Транспорт. Настройка операции: проверка наличия | См. Отчет от 12.06.2025 №795-20-02-04-003/1046 | Реализовано. Устранить замечания | - Учесть замечания в п.6 - Убрать поле «Назначение». Для операции проверки наличия необходим только источник. (повторно) |  |  |  |  |  |
|  | IIS.PTS. Транспорт. Свойство операции: проверка наличия | Свойство Операции «Проверка наличия/отсутствия» (в источнике) Настройка включает: -Ожидаемый результат (S-успех, E-не успех, A-любой0) -Действие по результату (NXTSTP-к след шагу, BRKTSK-прервать задачу) -Информирование о выполнении Шага -Группа рассылки -Доп. текст сообщения См. Отчет от 12.06.2025 №795-20-02-04-003/1046 | Реализовано. Устранить замечания | - Операция EXIST проверяет наличие файлов по заданной маске ZX2*.xml В случае успеха -> следующий Шаг (DELETE) Убрать «Назначение», проверка наличия/отсутствия осуществляется в «Источнике». Операция Exist выполняется успешно, но в Журнале некорректная информация: Дублируется информация о выполнении операции. Окончание работы задачи почему-то между выполнениями Шагов. Отсутствуют имена файлов, над которым совершаются операции. Далее Задача не находит файлов по заданной маске и заканчивает работу с записью в Журнале: Задача работает некорректно. Если в источнике нет файлов по заданной маске, Задача не должна завершать работу. Либо Задача проходит весь цикл, отражая это в Журнале, либо при наличии в настройке шага (операция Exist) «Прерывание», ожидает файл по указанной маске и обрабатывает его при его появлении. «Прерывание» в данной задаче не работает. (повторно) |  |  |  |  |  |
|  | IIS.PTS. Транспорт. Настройка операции: чтение |  | Реализовано. Устранить замечания | - Указывается только каталог источника, назначение не указывается (повторно) |  |  |  |  |  |
|  | IIS.PTS. Транспорт. Свойство операции: чтение | Свойство Операции «Чтение» (в источнике) Настройка включает: -Файл есть в источнике (ALWAYS, ONEDAY) -Открыть в кодировке (1503-DOS-866, 1504-WIN-1251, 4110-UTF-8) -Выполнить в файле (FNDTXT-поиск текста, FNDRGX-поиск шаблона, EXECFM-запуск функционального модуля) -Запись выполнения -Ожидаемый результат (S-успех, E-не успех, A-любой0) -Действие по результату (NXTSTP-к след шагу, BRKTSK-прервать задачу) -Информирование о выполнении Шага -Группа рассылки -Доп. текст сообщения См. Отчет от 12.06.2025 №795-20-02-04-003/1046 | Проверку выполнить не удалось | Задача перестала работать без фиксации причины в протоколах работы. Дальнейшее тестирование невозможно. |  |  |  |  |  |
|  | IIS.PTS. Транспорт. Настройка операции: очистка буфера | По результату операции READ: файл помещается в буфер ({BUFFER}), для возможности выполнения с файлом(ами) следующей операции в рамках задачи. При этом для обращения к буферу с файлом(ами) необходимо использовать зарезервированное слово {BUFFER} в поле «Маска». См. Отчет от 12.06.2025 №795-20-02-04-003/1046 | Проверку выполнить не удалось | Задача перестала работать без фиксации причины в протоколах работы. Дальнейшее тестирование невозможно. |  |  |  |  |  |
|  | IIS.PTS. Транспорт. Свойство операции: очистка буфера | См. Отчет от 12.06.2025 №795-20-02-04-003/1046 | Проверку выполнить не удалось | Задача перестала работать при проверке операции READ. Дальнейшее тестирование невозможно. |  |  |  |  |  |
|  | IIS.PTS. Транспорт. Настройка операции: переименование |  | Проверку выполнить не удалось | Задача перестала работать при проверке операции READ. Дальнейшее тестирование невозможно. |  |  |  |  |  |
|  | IIS.PTS. Транспорт. Свойство операции: переименование | Свойство Операции «Переименование» (в источнике) Настройка включает: -Шаблон именования -Информирование о выполнении Шага -Группа рассылки -Доп. текст сообщения При настройке свойств операции RENAME, шаблон по умолчанию --- [N].[E] маски [N] (имя файла) и [E] (расширение файла) с возможностью задания диапазонов ( [N1], [N2:5], [E2:2] и т.п. ). Маска поиска файлов: *.txt Шаблон именования: [N]SpaCE.[E] Реультат: было: read.txt test2.txt стало: readSpaCE.txt test2SpaCE.txt | Проверку выполнить не удалось | Задача перестала работать при проверке операции READ. Дальнейшее тестирование невозможно. |  |  |  |  |  |
|  | IIS. PTS.Транспорт. Фоновый обработчик | Задачи Транспорта в SAP DM выполняются под управлением Обработчика PTS, определенных как Обработчик Транспорта. Обработчик работает в фоновом режим и запускает выполнение Задач в соответствии с указанными настройками Задачи. Таких обработчиков может быть более одного В настройках Задачи Транспорта указывается номер Обработчика Транспорта. Таким образом достигается масштабируемость и параллельность работы Задач Транспорта. В SAP DM на текущий момент используется 10 обработчиков. | Не реализовано | Реализация работы Задач под управлением обработчика должна обеспечивать возможностью работы с локальными, сетевыми внутренними (локальная сеть) и внешними (FTP, HTTP/HTTPS) ресурсами. (Дз 09.10.2025 № 795-20-010/4716) | В новом транспорте нет такого понятия как «Обработчик» (повторно) Предложить альтернативный вариант управления транспортом файлов: приостановить работу, возобновить работу и тп. |  |  |  |  |
|  | IIS. PTS.Транспорт. Фоновый обработчик | Запуск фонового обработчика PTS для Транспорта: PTSTRTHandler, значения: - HandlerTRT - «*» (любой обработчик). ACTVT (Действие), значения: - «01» (Создание); - «02» (Изменение); - «03» (Просмотр) . Пример: HandlerTRT = * ACTVT = 01, 02, 03 позволяет выполнить запуск фонового обработчика PTS Транспорта. | Проверку выполнить не удалось |  | В новом транспорте нет такого понятия как «Обработчик» (повторно) Предложить альтернативный вариант управления транспортом файлов: приостановить работу, возобновить работу и тп. |  |  |  |  |
|  | IIS. PTS.Транспорт. Фоновый обработчик | Результаты работы Транспорта записываются в Журнал работы Транспорта | Не реализовано |  | А это что? |  |  |  |  |
|  | IIS. PTS.Транспорт. Журнал Транспорта | Просмотр Журнала Транспорта. Для просмотра Журнала можно задавать параметры (критерии) по всем (любым) полям таблицы журнала Например, Задача «RSB»: Полученный протокол (журнал) отображает подробную информацию о выполнении Задачи (включая: начало работы задачи, Работа Задачи завершена, Действия Задачи, Свойства Информации, Источник, Назначение, установленные Контроли). См. Отчет от 12.06.2025 №795-20-02-04-003/1046 | Реализовано. Устранить замечания. | - Реализовать дополнительные опции отбора информации (повторно) - В Журнале необходимо отображать подробную информацию по работе Задачи. Учесть замечания пунктов 8,10,15. | Реализовано Реализовано «не равно», но не работает. Остальное не реализовано. |  |  |  |  |
|  | Бизнес-объект AA. Меню пользователя | При реализации должны быть учтены требования ПР на Бизнес-объект AA | Не реализовано | Реализован только вход в систему по ссылке. Вход из меню IIS(ММР) не реализован. (повторно) | Это наверное вопросы к разработчикам ММР ? Реализация осуществляется в рамках Проекта IIS (ММР), данный вопрос необходимо решать с разработчиками IIS (ММР) |  |  |  |  |
|  | Бизнес-объект AA. Ролевой доступ | Доступ к Настройкам и Обработчикам Транспорта согласно ролевого доступа. Выполнение настроек Транспорта: BPSTRT Setting, значения: - «*» (любая задача Транспорта). ACTVT (Действие), значения: - «01» (Создание); - «02» (Изменение); - «03» (Просмотр). Пример: BPSTRT Setting = * ACTVT = 01, 02, 03 позволяет выполнять настройку Транспорта. ACTVT = 03 позволяет выполнять просмотр настроек Транспорта. | Не реализовано | Реализован только вход в систему под пользователем и паролем Active Directory. Разграничения доступа внутри ПМ не реализовано. (повтроно) (Дз 09.10.2025 № 795-20-010/4716) | Предоставьте роли из IDM. Роль – какой уровень доступа нужен Например сейчас так: o.br.ДИТ – полный доступ Должен быть полный доступ и доступ на просмотр. |  |  |  |  |
|  | IIS.PTS. Транспорт. Протоколирование | Порядок автоматизированных сбора, обработки, накопления, систематизации и хранения сведений о событиях информационной безопасности ОАО «АСБ Беларусбанк» от 15.05.2024. | Реализовано. Устранить замечания | - Протоколирование действий пользователей не соответствует ЛПА - Реализовать Поиск/Фильтр. - Реализовать обновления списка. (повторно) | Каким пунктам конкретно не соответствует? См. п.27, 29 Отчета |  |  |  |  |
|  | Документы изменений | Изменение настроек Транспорта. | Не реализовано | (повторно) | Что это значит? См. п.27, 29 Отчета |  |  |  |  |
|  | IIS. PTS.TRT. Настройка. Контроль совместного доступа |  | Реализовано. Устранить замечания | Д.б. запрет одновременного доступа к изменению одних и тех же настроек несколькими пользователями, в том числе запрет изменения настроек одним и тем же пользователем, например, в разных окнах. При копировании задачи: В случае отмены копирования, задача блокируется. При переходе в режим редактирования- ошибка: Для снятия блокировки необходимо перейти в Блокированные задачи, удалить блокировку. Отмена действия, в данном случае копирования задачи, переводит задачу в статус блокированной, чего быть не должно. | Исправлено Данное утверждение должно быть подтверждено Отчетом о проведении ПФТ разработчиком |  |  |  |  |
|  | Бизнес-объект OA. Оперативный архив | Технологический архив ведется согласно настроек Транспорта | Не реализовано | (повторно) | Какой архив, где он должен находится и вестись? См.п 30 Отчета |  |  |  |  |
|  |  | Архивация Журнал работы Транспорта осуществляется ежедневно | Не реализовано | (повторно) |  |  |  |  |  |
|  |  | Просмотр Журнал работы Транспорта осуществляется с учетом данных в архиве. | Не реализовано | (повторно) |  |  |  |  |  |