| ОТЧЕТ о проведении предварительных испытаний |  |
| --- | --- |

- Основание:

Проектное решение «Платежно-транспортная система. Транспорт файлов» от 21.05.2024 №795-20-02-04-003/845 (далее - ПР).

Обращение разработчика (докладная записка от 16.12.2025 №795-20-03-006/5910): необходимость повторной оценки работ по реализации.

2. Объект тестирования:

02.03.04.01.02.06. БП: Прием платежных и информационных сообщений, финансовых документов;

02.03.04.01.02.03. БП: Передача платежных и информационных сообщений.

3. Сроки проведения тестирования: 17-23.12.2025

4. Заявленные разработчиком ПО изменения:

Работы по реализации выполнены.

Замечания предыдущих тестирований устранены, предложения реализованы.

Условия и ограничения, заявленные разработчиком, для проведения тестирования не указаны.

5. Характеристики тестовой среды: http://sca-iis-t01:8033.

6. Результаты тестирования:

| Контролируемые показатели | Результаты |
| --- | --- |
| Интерфейсы между системами: любой ->IIS (ММР)-> любой. Проверка соответствия выполненной разработки требованиям ПР. | См. приложение |

7. Вывод: устранить замечания, провести повторное тестирование.

8. Заключение:

8.1. Ряд замечаний, отраженных в Отчете, имеют высокую степень важности, что свидетельствует о неготовности ПК к функциональному тестированию и промышленной эксплуатации.

8.2. Остались не реализованными замечания и предложения, зафиксированные в рамках предыдущих испытаний, отмечены «(повторно)».

8.3. Имеется ряд замечаний в части элементарного использования пользовательского интерфейса. Для наглядности, некоторые приведены в Отчете. Данные замечания должны выявляться и устраняться на этапе реализации - до направления на функциональное тестирование.

8.4. Текущее тестирование проведено в среде разработки. Согласно утвержденным проектным документам, для проведения функционального тестирования должна быть подготовлена среда контроля качества.

8.5. Предоставлены комментарии к исправлениям разработчика к Отчету о проведении предварительных испытания от 04.11.2025 №795-20-02-04-003/1895 (приложение - файл Ответы на вопросы по ПФТ-ОрПТС-IIS(ММР)-Транспорт №1895.docx).

| № | Контролируемые показатели | Реализация, заявленная в рамках ПР и реализованная функциональность | Результат проверки | Замечания, предложения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IIS.PTS. Транспорт. Перечень процедур работы с файлами согласно настройкам | В ПР: Реализовано: | Продолжить реализацию | Пункт приведен для наглядности понимания объема выполненной реализации. Объем заявленных, как реализованные операций по отношению к предыдущему не изменился. Реализованы основные операции, которые применяются в н.в. в SAP Транспорт. По реализованным операциям имеются замечания и предложения, изложенные ниже. (повторно) |
|  | IIS.PTS. Транспорт. Главный экран: Список задач | См. ПР Платежно-транспортная система. Транспорт файлов См. Отчет от 12.06.2025 №795-20-02-04-003/1046 | Реализовано не в полной мере. Устранить замечания | - Реализовать Фильтр по всем полям (повторно) |
|  | IIS.PTS. Транспорт. Элементы интерфейса пользователя: Группы рассылки | См. ПР Бизнес-объект SM: Мониторинг системы. Рассылка сообщений. См. Отчет от 12.06.2025 №795-20-02-04-003/1046 | Реализовано. Имеются замечания и предложения | - Внутри Группы отсутствует информация о текущей группе. Добавить наименование группы. - Добавление нового адресата. Данные заполняются автоматически. Возможность редактирования отсутствует. С учетом особенностей текущей реализации, необходимо добавить строку «Примечание» для возможности внесения дополнительных сведений. 3. При выборе Группы рассылки в информировании пользователей, об успешном выполнении операции, Группа рассылки должна содержать номер группы (идентификатор) и наименование, а не только наименование. |
|  | IIS.PTS. Транспорт. Задачи: настройка и выполнение | См. Отчет от 12.06.2025 №795-20-02-04-003/1046 | Реализовано. Устранить замечания | - Указывать, к чему относятся Свойства операции (с указанием операции, задачи и номера шага) (повторно): Пример: Д.б. четко видно к какой задаче, к какой операции относится данная настройка: - Доп.свойства не заданы, а отметка об их наличии установлена: - Отображать на экране информацию о завершении работы задачи при достижении Лимита ее выполнения путем соответствующей индикации. Например, выполнение задачи достигло заданного лимита – установлена соответствующая пиктограмма, задача более не выполняется. - Задача продолжает выполнение при заданном ограничении времени ее работы: - Отсутствует контроль на дни активности. Задача выполняется в рабочие дни при установленном режиме работы: только выходные дни: - Неопределенная навигация между окнами. При переходе по пунктам меню не ясно, в каком пункте Меню находишься в текущий момент (отсутствуют заголовки экрана): |
|  | IIS.PTS. Транспорт. Задачи: настройка и выполнение | Шаг - единица действия, выполнеяемая в рамках Задачи. Содержит только одну Операцию. На каждом шаге можно установить Прерывание (если нет файлов по заданной маске, задача дальше не выполняется). См. ПР Платежно-транспортная система. Транспорт файлов См. Отчет от 12.06.2025 №795-20-02-04-003/1046 | Реализовано. Устранить замечания | - Копирование Задачи: При копировании Задачи должен быть выбор статуса новой задачи Вкл/Выкл. Либо при копировании новая Задача всегда должна быть в статусе «не активна» - При перемещении Шагов фиксировать выделение Шага до достижения им нужной позиции: - Прерывание не работает. При установленном «Прерывании» на Шаге 1, Задача переходит к выполнению Шага 2: |
|  | IIS.PTS. Транспорт. Вкл/Выкл Шагов | Вкл/Выкл Шагов При необходимости можно Вкл/Выкл определенный шаг, при этом задача продолжит работать. Контроль: если в Задаче имеются выкл Шаги и Задача при этом включена (активна), в HCL Notes/Domino приходит соответствующее сообщение-предупреждение. | Реализовано не в полном объеме. Устранить замечания | - Контроль на наличие выкл Шагов- сообщение в HTC Notes/Domino: Контроль выключенных Задач отсутствует. - Рассылка сообщений о наличии выключенных Шагов активной Задачи происходит слишком часто: Должна быть возможность установить период проверки на наличие выключенных Шагов. Либо рассмотреть возможность выполнять рассылку 1 раз при включении такой Задачи |
|  | IIS.PTS. Транспорт. Наличие файлов | Наличие файлов (на определенном Шаге) в источнике на текущий момент. Возможность просмотреть список файлов. | Не реализовано | - Наличие файлов в источнике. Не отображается список файлов. - При обработке файлов, информация о наличии в источнике файлов не отображается. |
|  | IIS. PTS.TRT. Настройка Операции копирования | См. ПР Платежно-транспортная система. Транспорт файлов См. Отчет от 12.06.2025 №795-20-02-04-003/1046 | Реализовано |  |
|  | IIS.PTS. Транспорт. Свойство операции: копирование | Свойство Операции «Копирование» Настройка включает: -Файл есть в Источнике (ALWAYS, ONEDAY) -Файл есть в Назначении (OVR-перезапись, RNM-переименование, ERR-ошибка) -Контроль дублирования по Журналу (NOCTRL- не контролировать, INADAY- в течении дня) -Сортировка (NAME-имени, NM_DSC-по имени по убыванию, TIME-по времени, TM_DSC-по времени по убыванию, SIZE-по размеру, SZ_DSC-по размеру по убыванию, NOSORT-не сортировать) -Количество файлов (0-все) -Сканирование файлов с атрибутом (V-видимый, H- скрытый, A- архивный, R- для чтения, X-все) -Информирование о выполнении Шага (флаг об успешном выполнении операции) -Группа рассылки – группа на которую отправляется сообщение об успешном выполнении Шага -Доп. текст сообщения – текст сообщения для информирования | Реализовано |  |
|  | IIS. PTS.TRT. Настройка операции Перемещения | См. ПР Платежно-транспортная система. Транспорт файлов См. Отчет от 12.06.2025 №795-20-02-04-003/1046 | Реализовано. Устранить замечания | Некорректно указывается причина завершения работы обработчика. Помещаем в Источник файлы, которые уже обрабатывались. В Журнале запись: Задача обнаруживает файлы в источнике, завершает работу, причина завершения работы должна быть указана корректно. (повторно) |
|  | IIS.PTS. Транспорт. Свойство операции: перемещение | Свойство Операции «Перемещение» Настройка включает: -Файл есть в Назначении (OVR-перезапись, RNM-переименование, ERR-ошибка) -Контроль дублирования по Журналу (NOCTRL- не контролировать, INADAY- в течении дня) -Сортировка (NAME-имени, NM_DSC-по имени по убыванию, TIME-по времени, TM_DSC-по времени по убыванию, SIZE-по размеру, SZ_DSC-по размеру по убыванию, NOSORT-не сортировать) -Количество файлов (0-все) -Сканирование файлов с атрибутом (V-видимый, H- скрытый, A- архивный, R- для чтения, X-все) -Информирование о выполнении Шага (флаг об успешном выполнении операции) -Группа рассылки – группа на которую отправляется сообщение об успешном выполнении Шага -Доп. текст сообщения – текст сообщения для информирования | Реализовано. Устранить замечание | Некорректная обработка заданного количества файлов При указанной настройке Шага «количество файлов», выполняется обработка всех файлов, находящихся в источнике, настройка игнорируется. |
|  | IIS. PTS.TRT. Настройка операции удаления | См. Отчет от 12.06.2025 №795-20-02-04-003/1046 | Реализовано |  |
|  | IIS.PTS. Транспорт. Свойство операции: удаление | Свойство Операции «Удаление» (в источнике) Настройка включает: -Информирование об успехе -Группа рассылки -Доп.текст сообщения | Реализовано |  |
|  | IIS.PTS. Транспорт. Настройка операции: проверка наличия | См. Отчет от 12.06.2025 №795-20-02-04-003/1046 | Реализовано |  |
|  | IIS.PTS. Транспорт. Свойство операции: проверка наличия | Свойство Операции «Проверка наличия/отсутствия» (в источнике) Настройка включает: -Ожидаемый результат (S-успех, E-не успех, A-любой0) -Действие по результату (NXTSTP-к след шагу, BRKTSK-прервать задачу) -Информирование о выполнении Шага -Группа рассылки -Доп. текст сообщения См. Отчет от 12.06.2025 №795-20-02-04-003/1046 | Реализовано. Устранить замечания | - Некорректная работа операции EXIST. Операция EXIST проверяет наличие файлов по заданной маске ZX2*.xml В случае успеха -> Прервать задачу В соответствии с указанной настройкой выполнение Задачи должно прерываться при наличии файлов по заданной маске. Однако Задача переходит к выполнению следующего Шага (в данном случае Удаление файлов). |
|  | IIS.PTS. Транспорт. Настройка операции: чтение | См. ПР Платежно-транспортная система. Транспорт файлов. См. ПР Платежно-транспортная система. Транспорт фай | Реализовано |  |
|  | IIS.PTS. Транспорт. Свойство операции: чтение | Свойство Операции «Чтение» (в источнике) Настройка включает: -Файл есть в источнике (ALWAYS, ONEDAY) -Открыть в кодировке (1503-DOS-866, 1504-WIN-1251, 4110-UTF-8) -Выполнить в файле (FNDTXT-поиск текста, FNDRGX-поиск шаблона, EXECFM-запуск функционального модуля) m-Запись выполнения -Ожидаемый результат (S-успех, E-не успех, A-любой0) -Действие по результату (NXTSTP-к след шагу, BRKTSK-прервать задачу) -Информирование о выполнении Шага -Группа рассылки -Доп. текст сообщения См. Отчет от 12.06.2025 №795-20-02-04-003/1046 | Реализовано. Устранить замечания. Исправить ошибки | - Некорректная работа операции READ. При выполнении операции READ в данной задаче на первом Шаге осуществляется чтение файлов в источнике по заданному тексту. В случае успеха, имя файла помещается в буфер (файл запоминается) для возможности выполнения с файлом следующей операции в рамках Задачи. Буфер очищается после завершения работы Задачи. Доп.свойства для READ Доп.свойства для COPY - Указывать, к какой операции и какому Шагу относятся свойства. (повторно) - Поиск по тексту не работает, поиск по тексту осуществляется только при выборе поиска по шаблону. Если задавать искомый текст в , Задача завершает работу с ошибкой: - Не работает контроль ONEDAY (устранено во время тестирования) - При отсутствии новых файлов в источнике, задача завершает работу с ошибкой: |
|  | IIS.PTS. Транспорт. Настройка операции: очистка буфера | По результату операции READ: файл помещается в буфер ({BUFFER}), для возможности выполнения с файлом(ами) следующей операции в рамках задачи. При этом для обращения к буферу с файлом(ами) необходимо использовать зарезервированное слово {BUFFER} в поле «Маска». См. Отчет от 12.06.2025 №795-20-02-04-003/1046 | Реализовано |  |
|  | IIS.PTS. Транспорт. Свойство операции: очистка буфера | См. Отчет от 12.06.2025 №795-20-02-04-003/1046 | Реализовано |  |
|  | IIS.PTS. Транспорт. Настройка операции: переименование |  | Реализовано |  |
|  | IIS.PTS. Транспорт. Свойство операции: переименование | Свойство Операции «Переименование» (в источнике) Настройка включает: -Шаблон именования -Информирование о выполнении Шага -Группа рассылки -Доп. текст сообщения При настройке свойств операции RENAME, шаблон по умолчанию --- [N].[E] маски [N] (имя файла) и [E] (расширение файла) с возможностью задания диапазонов ( [N1], [N2:5], [E2:2] и т.п. ). Маска поиска файлов: *.txt Шаблон именования: [N]SpaCE.[E] Реультат: было: read.txt test2.txt стало: readSpaCE.txt test2SpaCE.txt | Реализовано. Устранить замечание | - Реализация операции RENAME выполнена с использованием иного способа Шаблона именования – через регулярные выражения. Необходимо предоставить описание, подробную информацию по данной реализации. - Информирование о выполнении не работает. |
|  | IIS. PTS. Выполнение операций (Копирование, Удаление, Перемещение) |  | Тестирование будет продолжено в рабочем порядке | Некорректная работа при нагрузке. Условия нагрузочного тестирования: - исходный объем файлов (количество): 100 тыс.; - Задача включает 3 Шага: копирование, удаление, перемещение. Результат: - при операции копирование файлы обрабатываются со скоростью 2-6 файлов/сек (в зависимости от размера файла); - при обработке большого количества файлов просмотр наличия файлов не работает (п.7.2). - в Журнале перестала отображаться информация по работающей Задаче - открывается журнал другой задачи - время работы задачи было ограничено по времени, задача закончила работу, не завершив полный цикл. Без отражения в Журнале; - при следующем запуске Задачи, Задача повторно взяла в обработку файл из источника при этом не закончила выполнение Шага 1 (копирование): - Задача начала выполнять операцию копирование тех файлов, которые уже были скопированы при текущем цикле. Закончить тестирование не удалось. Тестирование будет продолжено после устранения ошибок в работе приложения. |
|  | IIS. PTS.Транспорт. Фоновый обработчик | Задачи Транспорта в SAP DM выполняются под управлением Обработчика PTS, определенных как Обработчик Транспорта. Обработчик работает в фоновом режим и запускает выполнение Задач в соответствии с указанными настройками Задачи. Таких обработчиков может быть более одного В настройках Задачи Транспорта указывается номер Обработчика Транспорта. Таким образом достигается масштабируемость и параллельность работы Задач Транспорта. В SAP DM на текущий момент используется 10 обработчиков. | Не реализовано | Реализация работы Задач под управлением обработчика должна обеспечивать возможностью работы с локальными, сетевыми внутренними (локальная сеть) и внешними (FTP, HTTP/HTTPS) ресурсами. (Дз 09.10.2025 № 795-20-010/4716) |
|  | IIS. PTS.Транспорт. Фоновый обработчик | Запуск фонового обработчика PTS для Транспорта: PTSTRTHandler, значения: - HandlerTRT - «*» (любой обработчик). ACTVT (Действие), значения: - «01» (Создание); - «02» (Изменение); - «03» (Просмотр) . Пример: HandlerTRT = * ACTVT = 01, 02, 03 позволяет выполнить запуск фонового обработчика PTS Транспорта. | Не реализовано | Предложить альтернативный вариант. |
|  | IIS. PTS.Транспорт. Журнал Транспорта | Просмотр Журнала Транспорта. Для просмотра Журнала можно задавать параметры (критерии) по всем (любым) полям таблицы журнала Например, Задача «RSB»: Полученный протокол (журнал) отображает подробную информацию о выполнении Задачи (включая: начало работы задачи, Работа Задачи завершена, Действия Задачи, Свойства Информации, Источник, Назначение, установленные Контроли). См. Отчет от 12.06.2025 №795-20-02-04-003/1046 | Реализовано. Устранить замечания | - Несоответствие отображаемого Журнала выбранному Журналу. Переходя по вкладке Журнал Задач, открывается общий Журнал. Выбираем задачу: Переходим к списку всех задач и открываем Журнал другой выбранной задачи: В Журнале отображается информация, отличная от выбранной задачи: - Поиск по заданному тескту не работает, данные фильтра сбрасываются: При повторном открытии фильтра, искомые данные исчезают. - Фильтр. Дополнительные опции. Реализовать дополнительные опции отбора информации. Выделенная опция была для конкретного примера. Отбор осуществлялся по столбцу «File_Name» отбирались записи ≠ пустоте, то есть все записи содержащие имя файла. Д.б. реализованы все опции из предлагаемого перечня. Реализованая опция «Не равно» не работает. |
|  | Бизнес-объект AA. Меню пользователя | При реализации должны быть учтены требования ПР на Бизнес-объект AA | Не реализовано | Реализован только вход в систему по ссылке. Вход из меню IIS(ММР) не реализован. (повторно) ЭТО ВОПРОС НЕ КО МНЕ |
|  | Бизнес-объект AA. Ролевой доступ | Доступ к Настройкам и Обработчикам Транспорта согласно ролевого доступа. Выполнение настроек Транспорта: BPSTRT Setting, значения: - «*» (любая задача Транспорта). ACTVT (Действие), значения: - «01» (Создание); - «02» (Изменение); - «03» (Просмотр). Пример: BPSTRT Setting = * ACTVT = 01, 02, 03 позволяет выполнять настройку Транспорта. ACTVT = 03 позволяет выполнять просмотр настроек Транспорта. | Не реализовано | Реализован только вход в систему под пользователем и паролем Active Directory. Разграничения доступа внутри ПМ не реализовано. (повтроно) (дз 09.10.2025 № 795-20-010/4716) ДАЙТЕ РОЛИ, Я ИХ СОЗДАВАТЬ В AD НЕ БУДУ |
|  | IIS.PTS. Транспорт. Протоколирование | Порядок автоматизированных сбора, обработки, накопления, систематизации и хранения сведений о событиях информационной безопасности ОАО «АСБ Беларусбанк» от 15.05.2024. | Реализовано. Устранить замечания | - Реализовать Поиск/Фильтр/Сортировку (↑↓): Реализовать Поиск/Фильтр. (повторно)(повторно) - Снятие блокировки не фиксируется в логах пользователя. |
|  | Документы изменений | Изменение настроек Транспорта. | Реализовано | - Детальный просмотр действия пользователя реализовать в структурированном виде с возможностью поиска/фильтрации/сортировки. |
|  | IIS. PTS.TRT. Настройка. Контроль совместного доступа |  | Реализовано |  |
|  | Бизнес-объект OA. Оперативный архив | Технологический архив ведется согласно настроек Транспорта | Не реализовано | Оперативный (технологический) архив записей из таблиц бизнес-объектов. Процедура очистки основных таблиц, с которыми осуществляется работа в текущем операционном периоде, и перенос записей в архивные таблицы. ПМ IIS(ММР) при отборе информации за предыдущие периоды осуществляют чтение записей из архивных таблиц. См. ПР IIS-OA-ПР-Оперативный архив v1.0 |
|  |  | Архивация Журнал работы Транспорта осуществляется ежедневно | Не реализовано |  |
|  |  | Просмотр Журнал работы Транспорта осуществляется с учетом данных в архиве. | Не реализовано |  |